《郁南县政务信息化服务项目管理办法(征求意见稿)》政策解读

- 一、制定背景和意义

2020年1月10日，云浮市人民政府办公室云浮市人民政府办公室关于印发《云浮市市级政务信息化服务项目管理办法》的通知，自2020年2月1日起实施，有效期至2025年1月31日。2024年7月4日，云浮市人民政府办公室云浮市人民政府办公室关于印发《云浮市市级政务信息化项目管理办法的通知》的通知，自2024年7月8日起实施，有效期至2029年7月7日。同时规定各县（市、区）政务信息化服务项目建设可参照该办法执行。为进一步规范项目立项、采购、实施、验收和监督管理，建立高效、协同、有序的一体化建设管理模式，推进我县县级政务信息化项目规范化管理，现结合我县当前信息化项目建设实际，我局草拟了《郁南县政务信息化服务项目管理办法》（以下简称《管理办法》），优化我县政务信息化项目管理工作，建立我县政务信息系统目录动态管理机制，促进政务数字资源一体化管理的要求。

- 二、法律法规政策依据

- 1.《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市市级政务信息化服务项目管理办法的通知》（云府办〔2020〕2号）

- 2.《关于印发云浮市市级政务信息化服务项目立项工作制度的通知》

- 3.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省省级政务信息化项目管理办法的通知》（粤府办〔2020〕9号）

- 4.《云浮市数字政府“十四五”发展规划（2021-2025年）》

- 5.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省省级政务信息化项目管理办法(修订)的通知》（粤府办〔2023〕22 号）

6.《关于印发<云浮市市级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法>和<云浮市市级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）>的通知（云财绩〔2023〕5 号）》

7.《关于印发<云浮市涉及固定资产投资的市级政务信息化项目审批操作指南（试行）>的函（云发改社函〔2024〕18 号）》

- 三、主要内容说明

- 《郁南县政务信息化服务项目管理办法》分为八个章节共三十一条主要包括总则、申报、立项、采购、实施、验收、监督和附则等内容，主要内容如下：

第一章总则（第一条至第五条），明确本办法制定的目的、文件依据和适用范围，明确县级政务信息化项目概念和组成、管理原则、管理机构和职责分工。特别是县级政务信息化项目概念，使用县财政资金采购的基础设施服务、软件开发服务、运维服务、系统业务运营服务和第三方服务等非涉密的信息化项目。

第二章申报（第六条至第八条），明确项目申报的需求计划、建设计划和申报要求。

第三章立项（第九条至第十二条），明确项目立项的审批原则、立项范围、立项流程。

立项范围：投资总额50万元以上（含）的政务信息化项目需报县政务服务数据管理部门立项。投资总额10万元（含）至50万元的政务信息化项目建设需报县政务服务数据管理部门备案。投资总额10万元以下的政务信息化项目由建设单位自行管理。

项目审核：县政务服务数据管理部门接到立项申请后，对项目进行初审，初审通过后，县政务服务数据管理部门组织第三方机构对项目进行专家论证和造价审核，综合第三方机构技术性审核、造价审核及有关单位的意见和建议，向项目申请单位出具专业类项目立项审批意见。审批意见有效期为两年。

第四章采购（第十三条至第十四条），分别对公共类服务项目和专业类服务项目明确了项目采购方式。

第五章实施（第十五条至第二十条），明确了项目实施的相关责任、实施规范、协调机制、备案手续。（一）投资总额100万元以上（含）的项目，必须按有关规定实行监理，100万元以下项目按需实行监理，项目监理单位须具备行业相关资质。

（二）应用软件开发费用100万元以上（含）的项目，必须聘请有资质的单位对项目应用软件部分进行第三方测试工作，100万元以下项目按需开展第三方测试。

第六章验收（第二十一条至第二十三条），明确了项目验收责任、方式和流程。项目建设单位承担的专业类项目应在验收前按照数字政府改革建设标准和要求，报县政务服务数据管理部门进行验收前置审核，验收前置审核包括但不限于数据资源管理与共享、安全评估等。经审核通过后，由项目建设单位自行组织验收，并将验收报告及验收材料报送县政务服务数据管理部门备案。

第七章监督（第二十四条至第二十七条），明确了项目监督单位、监督责任和监督方式。

第八章附则（第二十八条至第三十一条），说明了本办法的解释权和有效期。涉及固定资产投资、属于《政府投资条例》约束范围的政务信息化项目审批程序按照《云浮市涉及固定资产投资的市级政务信息化项目审批操作指南（试行）》办理。